## Slide 1: 中間発表
グループ10

## Slide 2: 1：要求仕様

## Slide 3: システムの概要
人感センサーに反応したらON
スマホからGPSを取得し自宅から半径1km離れたらOFF
LINEでも手動で動かせるようにする
日の出時間を取得し電気がついていたら消す
オフする度に電気代を計算し、超えたら強制OFF
家計簿アプリから支出額を取得し、節約できていなかったら強制OFF

## Slide 4: 要求仕様
ユーザはLINEから照明の操作が行えること
01
ユーザは月初に電気代と支出の上限をLINEから設定出来ること
02
ユーザは電気代と支出の上限をLINEから確・変更出来ること
03
ユーザは自動で照明が切り替わった時にLINEから通知を受け取れること
04

## Slide 5: 想定する利用者
照明を効率的に使いたい全ての人対象
照明の消し忘れが多い人
照明を生活リズムに合わせて自動で制御したい人
節電を意識的に行うことが面倒な人

## Slide 6: 2：設計

## Slide 7: システム処理の流れ（ユーザから）
LINE受信
webhook
照明操作｜電気代・支出額設定｜シート参照
シート記録/参照
LINE返信
メッセージ解析

## Slide 8: システム処理の流れ（自動）
位置情報｜人感センサー｜時間
照明操作
スプレッドシート記録
LINE送信

## Slide 9: 必要なモジュール
LINE管理用プログラム(送信・返信)
Remo3の制御プログラム(人感センサー・ON/OFF)
天気情報取得プログラム
電気代計算プログラム
家計簿アプリ連携プログラム
設定管理プログラム(LINEからの金額設定)

## Slide 10: 3：プロジェクト計画

## Slide 11: 開発体制
リーダー：中谷
開発文書責任者：小川
プログラム責任者：羽野
資料責任者：山谷
要求書,設計書,
プロジェクト計画書の管理
各モジュールの管理
中間発表,成果発表資料の管理

## Slide 12: 開発スケジュール
タスク | 担当 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9
要求仕様・設計のみなおし | 全員 |  |  |  |  |  | 
スプレッドシート管理用プログラム | 山谷 |  |  |  |  |  | 
Remo 3からのデータ取得用プログラム | 小川 |  |  |  |  |  | 
LINEへの送信・受信用プログラム | 中谷 |  |  |  |  |  | 
LINEへの返信用プログラム | 中谷 |  |  |  |  |  | 
Zaimから支出額取得用プログラム | 羽野 |  |  |  |  |  | 
電気代を計算し、設定金額と比較するプログラム | 羽野 |  |  |  |  |  | 
Remo 3からライト点灯・消灯用プログラム | 中谷 |  |  |  |  |  | 

## Slide 13: 開発スケジュール
タスク | 担当 | 6/4 | 6/11 | 6/18 | 6/25 | 7/2 | 7/9
Zaim連携用のOAuth処理用のプログラム | 中谷 |  |  |  |  |  | 
Remo 3の人感センサが反応したらライトをつけるプログラム | 小川 |  |  |  |  |  | 
スマホの位置情報取得プログラム | 羽野 |  |  |  |  |  | 
日の出時刻と天気を取得するプログラム | 山谷 |  |  |  |  |  | 
日の出時刻に点灯していたら消灯するプログラム | 山谷 |  |  |  |  |  | 
設定電気代が利用電気代を超えたらその月はライト停止プログラム | 小川 |  |  |  |  |  | 
自宅から半径1km離れたら消灯するプログラム | 羽野 |  |  |  |  |  | 
成果発表資料作成 | 全員 |  |  |  |  |  |